| - Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования - Республики Калмыкия |  |  |
| --- | --- | --- |
| 359026, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Эсто-Алтай, ул. Карла Маркса ИНН 0812900527, т. (84745) 98-2-41, е-mail: esto-altay@yandex.ru |  |  |

Постановление

30 декабря 2020 г.                                                № 36                                          с. Эсто-Алтай

# Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.179 Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия постановляет:

1. Утвердить муниципальную программу  «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 годы» (далее - Программа) согласно приложению.

2. Установить, что в ходе реализации Программы мероприятия и объемы финансирования подлежат ежегодной корректировке с учетом возможностей бюджета Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава (ахлачи)

Эсто-Алтайского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия                                                                                        А.К. Манджиков

Приложение к постановлению

администрации  Эсто-Алтайского

сельского муниципального

образования Республики Калмыкия

№ 36 от 30 декабря 2020 г.

### МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

### БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЭСТО-АЛТАЙСКОГО СЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЛМЫКИЯ

### НА 2021-2023 ГОДЫ

### ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование Программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 годы» (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Постановление Правительства Российской Федерации «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Комплексное развитие сельских территорий" № 696 от 31.05.2019 г. - Устав Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Муниципальный заказчик Программы | Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Администратор Программы | Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Исполнители мероприятий Программы: | Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов |
| Основные цели Программы | - Совершенствование системы комплексного благоустройства Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - Повышение уровня внешнего благоустройства населённых пунктов территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. - Совершенствование эстетического вида Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды - активизации работ по благоустройству территории сельского муниципального образования в границах населённых пунктов, - развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий - повышение общего уровня благоустройства сельского муниципального образования; |
| Основные задачи Программы | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского муниципального образования. - приведение в качественное состояние элементов благоустройства. - привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства. |
| Сроки реализации Программы | 2021-2023 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021-2023 годах – 2652,8 тысяч рублей, в том числе: средства местного бюджета — 1391,58 тысяч рублей в том числе: 2021 год — 0 тыс. руб. 2022 год — 695,79 тыс. руб. 2023 год — 0 тыс. руб. Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2023 годов, могут быть уточнены при формировании проектов республиканских законов о республиканском бюджете и бюджете Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 годы |
| Структура Программы, перечень подпрограмм, перечень основных направлений и мероприятий Программы | Паспорт муниципальной программы «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия». Программа включает следующие подпрограммы: 1. Подпрограмма «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок»; 2. Подпрограмма «Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий». I. Правовое обоснование решения проблем муниципальной программой. II. Характеристика проблем, на решение которых направлена программа. 2.1. Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок 2.2. Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий III. Цель и задачи программы. Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий. IV. Срок выполнения программы. 2021-2023 гг. V. Система программных мероприятий. VI. Финансовое обеспечение программных мероприятий. VII. Ожидаемые результаты реализации программы, социально-экономическая эффективность программы. Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий. VIII. Организация управления программой. Приложение. Система мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия». |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | - Улучшение состояния территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - Создание условий для работы и отдыха жителей сельского муниципального образования. - Улучшение состояния территорий Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - Привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему селу, к соблюдению чистоты и порядка на территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия - Улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей сельского муниципального образования; - Благоустроенность населённых пунктов сельского муниципального образования; |
| Система организации контроля за исполнением программы | Контроль за ходом реализации муниципальной программы осуществляется администрацией Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, в соответствии с ее полномочиями, установленными федеральным и республиканским законодательством. Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия несёт ответственность за решение задач путем реализации программы. Отчеты о выполнении программы, включая меры по повышению эффективности их реализации, представляются администрацией Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. |

### Раздел 1. "Общая характеристика текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия ".

Необходимое условие успешного развития экономики сельского муниципального образования и улучшения условий жизни населения

В настоящее время население сельского муниципального образования составляет – 1251 чел., в том числе село Эсто-Алтай – 1161 чел., село Сладкое – 91 чел. В последние годы в Эсто-Алтайском сельского муниципального образования Республики Калмыкия проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории сельского муниципального образования имеется ряд проблем.

Благоустройство населённых пунктов сельского муниципального образования не отвечает в полной мере современным требованиям.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают состояние сбора, утилизации и захоронения бытовых и промышленных отходов, благоустройство улиц сельского муниципального образования.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий, организации, расположенные на территориях населённых пунктов сельского муниципального образования.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов, для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и органов государственной власти.

Для решения проблем по благоустройству населённых пунктов сельского муниципального образования необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам улучшения благоустройства состояния населённых пунктов сельского муниципального образования, создания комфортных условий проживания населения, по мобилизации финансовых и организационных ресурсов, должна осуществляться в соответствии с настоящей Программой.

### Раздел 2. «Цели, задачи и основные ожидаемые конечные результаты, сроки и этапы реализации муниципальной программы»

2.1 Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве населённых пунктов.

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве сельского муниципального образования. Анализ проведен по трем показателям, по результатам исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

2.2 Координация деятельности предприятий, организаций и учреждений, занимающихся благоустройством населённых пунктов

В настоящее время отсутствуют предприятия, организации, учреждения, занимающиеся комплексным благоустройством на территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия. В связи с этим требуется привлечение специализированных организаций для решения существующих проблем.

Одной из задач и является необходимость координировать взаимодействие между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов ремонта коммуникаций и объектов благоустройства населённых пунктов.

2.3 . Анализ качественного состояния элементов благоустройства

2.3.1.. Благоустройство населённых пунктов территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

Благоустройство в населенных пунктах Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия включает в себя - тротуары, детские игровые площадки, места отдыха, уличное освещение территории. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства населённых пунктов

Одной из проблем благоустройства населённых пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: приводятся в негодность детские площадки, разрушаются и разрисовываются фасады зданий, создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населённых пунктов  на улицах и во дворах, небрежном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2021-2023 годов необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: "За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий" с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в  работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населённых пунктов территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия:

- совершенствование системы комплексного благоустройства Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, эстетического вида сельского муниципального образования, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населённых пунктов Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия;

- развитие и поддержка инициатив жителей населённых пунктов по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства сельского муниципального образования;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории сельского муниципального образования;

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства;

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства;

- вовлечение жителей сельского муниципального образования в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

### Раздел 3. "Обоснование выделения подпрограмм муниципальной программы, обобщённая характеристика основных мероприятий"

Комплексный характер целей и задач муниципальной программы обуславливает целесообразность использования программно-целевых методов управления для скоординированного достижения взаимосвязанных целей и решения соответствующих им задач как в целом по муниципальной программе, так и по её отдельным подпрограммам.

Программа включает следующие подпрограммы, которые являются составной частью муниципальной программы:

1. Подпрограмма «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок»

2. Подпрограмма «Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий».

### Раздел 4. "Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы".

Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021-2023 годах – 2652,8 тысяч рублей, в том числе:

средства местного бюджета — 695,79 тысяч рублей

в том числе:

2021 год — 0 тыс. руб.

2022 год — 695,79 тыс. руб.

2023 год — 0  тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2023 годов, могут быть уточнены при формировании проектов республиканских законов о республиканском бюджете и бюджете Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 годы.

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы - администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

Муниципальный Заказчик Программы несёт ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объёмы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объёмам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия республиканского  и местного бюджетов и уточнения возможных объёмов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчётной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчётов о ходе реализации Программы.

Мероприятия Программы реализуются посредством заключения муниципальных контрактов между Муниципальным заказчиком Программы и исполнителями Программы.

Распределение объёмов финансирования, указанных в приложении к настоящей Программе осуществляется Муниципальным заказчиком Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляется администрацией Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

Исполнитель Программы - администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объёме фактически произведённых расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы.

### Раздел 5. "Порядок взаимодействия ответственных исполнителей и участников муниципальной программы"

Организация управления, текущий и финансовый контроль за реализацией Программы осуществляет администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия

Участники программы оказывают всестороннюю помощь ответственному исполнителю при планировании мероприятий программы, достижению основных целей и задач программы, участвуют в софинансировании, в соответствии с заключёнными договорённостями, разрабатывают и реализуют на территории сельского муниципального образования муниципальную программу «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия».

В целях обеспечения оперативного контроля за реализацией муниципальных программ исполнитель муниципальной программы предоставляет в администрацию Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия:

5.1. отчёт об исполнении плана реализации по итогам 1 квартала, полугодия, 9 месяцев - до 15-го числа месяца, следующего за отчётным периодом;

5.2. отчёт об исполнении плана реализации по итогам за год - до 1 марта года, следующего за отчётным.

Требования к отчёту об исполнении плана реализации определяются методическими рекомендациями.

Годовой отчёт должен содержать:

5.2.1. конкретные результаты, достигнутые за отчётный период;

5.2.2. перечень мероприятий, выполненных и не выполненных (с указанием причин) в установленные сроки;

5.2.3. анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы;

5.2.4. данные об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на выполнение мероприятий;

5.2.5. сведения о достижении муниципальной программы;

5.2.6. информацию о внесённых ответственным соисполнителем изменениях в муниципальную программу;

5.2.7. информацию о результатах оценки бюджетной эффективности муниципальной программы;

5.2.8. предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы (в том числе по оптимизации бюджетных расходов на реализацию основных мероприятий муниципальной программы и корректировке целевых показателей реализации программы на текущий финансовый год и плановый период).

5.3. Информацию, необходимую для подготовки отчётов об исполнении плана реализации и отчёта о реализации муниципальной программы по итогам года (с учётом информации, представленной участниками муниципальной программы); копии актов, подтверждающих сдачу и приём в эксплуатацию объектов, строительство которых завершено, актов выполнения работ и иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по заключённым муниципальным контрактам (гражданско-правовым договорам) в рамках реализации мероприятий муниципальной программы.

5.4. план реализации муниципальной программы, разработанный на очередной финансовый год, который содержит перечень значимых контрольных событий муниципальной программы с указанием их сроков и ожидаемых результатов.

Исполнители программы и участники программы несут ответственность за представленную информацию в рамках действующего законодательства.

### Перечень

### мероприятий по реализации муниципальной программы

### «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 гг.»

| N п/п | Раздел | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования. | 2021 г (тыс.руб.) | 2022 г (тыс.руб.) | 2023 г (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | ежегодно | Бюджет сельского муниципального образования | 0 | 495,79 | 0 |
| 2. | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | ежегодно | Бюджет сельского муниципального образования | 0 | 200,00 | 0 |
|  | ВСЕГО: |  |  |  | 0 | 695,79 | 0 |

### Перечень целевых показателей Программы

| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей |  |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | % | 0 | 100 | 100 | Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий |
| 2 | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | % | 0 | 100 | 100 | Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий |

### Подпрограмма 1

### «Организация пешеходных коммуникаций,

### в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок»

Паспорт общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий в 2022 году

Эсто-Алтайское сельское муниципальное образование

Республики Калмыкия

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Организация тротуарных дорожек по пешеходной части ул. Карла Маркса с. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия |
| Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий |
| Инициатор проекта | Население села Эсто-Алтай |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 7 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | 01.04.2022 |
| Дата окончания реализации проекта | 31.12.2022 |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 1811,3 |
| в том числе за счет средств: | х |
| федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов) | 1267,91 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 495,79 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 47,6 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 66 |
| --- | --- |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 1161 |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 100 |

II. Описание проекта (не более 1-2 страниц)

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

Село Эсто-Алтай является центральной усадьбой Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия с населением 1161 человек.  Единственный путь чтобы местным жителям добраться на работу, в школу, попасть на остановку, дойти до ближайшего магазина, садика, больницы, библиотеки, хурула - это пешеходные дорожки. Покрытие тротуарных дорожек асфальтобетонное, было положено в 1980-х годах, с тех пор ремонт их не проводился. На всем пути следования по тротуарам пешеходов сопровождают ямы и выбоины, а ходить по ним в любую погоду невозможно: никто не хочет запачкать одежду или, поскользнувшись, упасть. Молодым "мамочкам" приходится изловчиться, чтобы довезти своего ребенка на прием к врачу. Работники культуры часто проводят концерты посвященные различным праздничным датам и порой зрителями таких мероприятий являются люди пожилого возраста, которым так же тяжело даются все эти препятствия по тротуарам.

Проблема отсутствия тротуаров существует давно и не равнодушные жители самостоятельно прокапывают ливневые канавы, чтобы вода уходила с пешеходной дорожки и не разрушала её, но локальные работы не дают стабильного результата.  Во время дождя вся грязь размывается водой и скапливается на них, в этом случае местным жителям, опасаясь за свое здоровье, приходится идти по дороге, тем самым создавать помехи для автомобилистов. Также организация пешеходных дорожек необходима для отдельных категорий жителей, обеспечения беспрепятственного передвижения инвалидов и других маломобильных групп населения.

При реализации предложенного проекта положительный эффект будет ощутим в различных сферах жизни села. Отпадет необходимость идти по проезжей части улицы, рисковать здоровьем и жизнью, обходя ямы и выбоины с грязью. Реализация проекта будет способствовать сохранению социальной жизни в селе и развитию его культурного наследия.

Ожидаемые результаты:

Реализация проекта позволит провести благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, что  играет очень важную роль для сельских жителей.

В результате реализации проекта по благоустройству территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия:

- повысится  уровень комфортности жизни населения, путем достижения качественного состояния пешеходных дорожек, соответствующих санитарно-гигиеническим и эстетическим функциям;

- территории села будет приведена в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;

-  село приобретёт эстетичный, благоустроенный вид.

- произойдет снижение рисков дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием детей, улучшение передвижения пешеходов по данным участкам улиц.

Реализация проекта должна изменить сознание людей о возможности поддерживать, беречь и улучшать  эстетическое состояния территории села.

Целевая группа, на которую рассчитан проект(программа):

Проект по созданию комфортных условий жизни в сельской местности,  рассчитан на все возрастные группы населения и гостей села, т.к дает возможность при любых погодных условиях  передвижение ко всем объектам инфраструктуры села.

В результате реализации проекта будут получены следующие качественные изменения, несущие позитивный социальный эффект:

- повыситься уровень комфортности жизни населения;

- приведение территории в соответствие с современными требованиями к уровню благоустройства;

Ожидаемый экономический эффект для бюджета поселения будет достигнут за счет, следующих показателей:

- увеличение объёмов финансовых вложений в благоустройство территории сельского поселения в расчёте на 1 жителя.

Реализация данного проекта позволит значительно повысить уровень комфортного состояния села, что отразится на всем его облике.

В дальнейшее развитие проекта входит:

- озеленение улиц;

- установка урн для мусора;

- установка скамеек.

Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия обеспечивает решение этих вопросов исходя из интересов населения. После завершения работ по реализации проекта необходимо предусмотреть ежегодное финансирование на содержание и установку:

1. Зеленых насаждений;

2. Урны для мусора;

3. Скамейки и лавочки.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

|  | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские) | апрель-май 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Снятие асфальта | июнь-сентябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Щебенение основания ПГС | июнь-сентябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Укладка брусчатки | июнь-сентябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Установка бордюра аллейного | июнь-сентябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Подрезка плитки | июнь-сентябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Песок | июнь-сентябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Отсев | июнь-сентябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| ПГС 0-40 | июнь-сентябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Бетон | июнь-сентябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Прочая деятельность (указать наименование): работы по благоустройству территории | сентябрь-октябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |

III. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс.рублей |  | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс.рублей |  | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Материалы: - Брусчатка 10х20 жел. кор. сер. 5-ка - Бордюр аллейный серый - Поддоны | 422,1 |  | 180,9 |  | 603,0 |
| Дополнительные материалы, услуги: - Цемент - Песок - Отсев - ПГС 0-40 - Бетон - Доставка материала с выгрузкой - Транспортные расходы | 426,86 |  | 182,94 |  | 609,8 |
| Работа: - Снятие асфальта - Щебенение основания ПГС - Укладка брусчатки - Установка бордюра аллейного - Подрезка плитки | 418,95 |  | 179,55 |  | 598,5 |
| ИТОГО | 1 267,91 |  | 543,39 |  | 1811,3 |
| Глава Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |  |  |  | __Манджиков А.К.___ |  |
| Исполнитель: Глава (ахлачи) 89618421506 |  | (М.П., подпись) |  | (расшифровка подписи) _____________Манджиков А.К |  |

### Подпрограмма 2

Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий

Паспорт общественно-значимого проекта по благоустройству сельских территорий в 2022 году

Эсто-Алтайское сельское муниципальное образование

Республики Калмыкия

- Общая характеристика проекта

| Направление реализации проекта | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий |
| --- | --- |
| Наименование проекта, адрес или описание местоположения | Установка паркового освещения по пешеходной части ул. Карла Маркса с. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия |
| Информация о собственниках и границах земельных участков, формирующих территорию под благоустройство | Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |
| Проект соответствует нормам безопасности и законодательству Российской Федерации (да/нет) | да |
| Цель и задачи проекта | Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий |
| Инициатор проекта | Население села Эсто-Алтай |
| Продолжительность реализации проекта (количество месяцев) | 7 месяцев |
| Дата начала реализации проекта | 01.04.2022 |
| Дата окончания реализации проекта | 31.12.2022 |
| Общие расходы по проекту, тыс. рублей: | 841,5 |
| в том числе за счет средств: | х |
| федерального бюджета и бюджета субъекта Российской Федерации (не превышающий 2 млн. рублей и не более 70% от общих расходов) | 589,1 |
| местного бюджета (обязательно), подтвержденного выпиской (или проектом выписки) из местного бюджета | 200,0 |
| внебюджетных источников (обязательно), включая вклад граждан, (денежными средствами, трудовым участием, предоставлением помещений, техническими средствами, иное) и (или) вклад индивидуальных предпринимателей и юридических лиц | 52,4 |

Целевая группа:

| Численность сельского населения, подтвердившего участие в реализации проекта, человек | 66 |
| --- | --- |
| Количество человек, которые получат пользу от реализации проекта, человек | 1161 |
| Удельный вес населения, получающего выгоду от реализации проекта (прямых благополучателей) от общего числа жителей населенного пункта, процентов | 100 |

II. Описание проекта (не более 1-2 страниц)

2.1. Описание проблемы и обоснование ее актуальности для сообщества

На сегодняшний момент в селе Эсто-Алтай функционирует централизованное уличное освещение по всем улицам населенного пункта, за исключением проездов и переулков между улицами, а также в парковой зоне села – Дубовой роще.

Парковые фонари и светильники выполняют сразу несколько важных функций:

Во-первых, это обеспечение горожанам комфортных условий для вечерних прогулок.

Во-вторых, это вопросы безопасности вечернего досуга граждан. Криминогенная обстановка любого населенного пункта вынуждает задумываться о безопасности граждан в темное время суток, а значит и о хорошем освещении мест вечернего досуга – парков, скверов, пешеходных зон.

И в третьих, никто не отменяет важности роли парковых фонарей в создании ландшафтного ансамбля. Именно освещение делает вечерние парки такими романтичными и манящими.

Каждому парку или скверу подбирается свое особое освещение, которое зависит от многих факторов. Во-первых, это общая площадь и проходимость объекта. Во-вторых, необходимо учитывать плотность лесного массива, количество и расположение пешеходных дорожек и еще тысячу мелочей, включая расположение скамеек (рядом с каждой скамейкой должен быть фонарь).

Дубовая роща — памятник природы регионального значения. Статус придан постановлением Совета Министров Калмыцкой АССР № 352 от 10 августа 1977 года в целях защиты уникальных древесных насаждений.

Дубовая роща расположена в селе Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия и представляет собой искусственное древесное насаждение, посаженное в начале 1950-х годов. Главной породой является дуб черешчатый. Рельеф — слегка волнистая равнина с общим уклоном на юго-запад, относящаяся к Кумо-Манычской впадине.

Это уникальное место отдыха всех жителей и гостей села Эсто-Алтай нуждается в облагораживании, создании уютного и привлекательного облика.

В Дубовой роще установлен памятник А.С. Пушкину, символично, что по результатам осуществления данного проекта благоустройства, вдоль дорожек и у самого памятника будут установлены «Пушкинские фонари», что позволит увеличить туристический потенциал села Эсто-Алтай.

2.2. Календарный план реализации мероприятий проекта

| Наименование мероприятия (указываются только те мероприятия, которые реализуются в рамках проекта) | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| Подготовительные работы: (проектные, изыскательские) | апрель-июнь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Ремонтно-строительные работы: |  |  |
| Приобретение оборудования (описать подробно): | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 15-25 % | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Труба полиэтиленовая по основанию пола, диаметр: до 25 мм | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Светильник, устанавливаемый вне зданий | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Лента сигнальная «Электро» с логотипом «Осторожно кабель» ЛСЭ-300 (100 мх300 мм) | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Светильник "Пушкинский Р2" | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| ПВС 2х4 | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Трубы гладкие одностенные легкие из ПНД, диаметром 25 мм | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Металлорукав | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Тройник переходной компрессионный 25х25х25 | июнь-август 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Прочая деятельность (указать наименование): | сентябрь-октябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Копание ям вручную без креплений для стоек и столбов: без откосов глубиной до 0,7 м, группа грунтов 2 | сентябрь-октябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песка | сентябрь-октябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |
| Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | сентябрь-октябрь 2022 | Глава Манджиков А.К. |

III. Смета расходов по проекту

| Статьи сметы | Запрашиваемые средства государственной поддержки, тыс.рублей |  | Вклад инициатора проекта (местный бюджет, внебюджетные источники), тыс.рублей |  | Общие расходы по проекту, тыс. рублей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Строительные работы | 101,1 |  | 43,3 |  | 144,4 |
| Монтажные работы | 488 |  | 209,1 |  | 697,1 |
| ИТОГО | 589,1 |  | 252,4 |  | 841,5 |
| Глава Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия |  |  |  | __Манджиков А.К.___ |  |
| Исполнитель: Глава (ахлачи) 89618421506 |  | (М.П., подпись) |  | (расшифровка подписи) _____________Манджиков А.К |  |

В соответствии с приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»

В соответствии с приложением № 7 к Государственной программе Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий»