|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования**  **Республики Калмыкия** | | |
|  |  |  |
| **359026, Республика Калмыкия, Яшалтинский район, с. Эсто-Алтай, ул. Карла Маркса**  **ИНН 0812900527, т. (84745) 98-2-41, е-mail: esto-altay@yandex.ru** | | |

**Постановление**

21 ноября 2022 г. № 25 с. Эсто-Алтай

# О внесении изменений и дополнений в муниципальную программу «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 годы» утвержденную постановлением администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия № 36 от 30 декабря 2020 г.

В соответствии с [Федеральным законом](http://municipal.garant.ru/document?id=86367&sub=0) от 06.10.2003 г. N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», [ст.179](http://municipal.garant.ru/document?id=12012604&sub=179) Бюджетного Кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. N 145-ФЗ (с изменениями и дополнениями), Уставом Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия, Администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия постановляет:

1. Внести в муниципальную программу «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 годы», утвержденную постановлением администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия № 36 от 30 декабря 2020 г. (далее - Программа) следующие изменения и дополнения:
   1. В паспорте программы: Объемы и источники финансирования Программы изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021-2023 годах – 2354,7 тысяч рублей, в том числе:

средства местного бюджета — 776,84 тысяч рублей

в том числе:

2021 год — 0 тыс. руб.

2022 год — 0 тыс. руб.

2023 год — 776,84 тыс. руб.

Бюджетные ассигнования, предусмотренные в плановом периоде 2021-2023 годов, могут быть уточнены при формировании проектов республиканских законов о республиканском бюджете и бюджете Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 годы.».

* 1. В Разделе 1 Программы, абзац второй изложить в новой редакции:

«В настоящее время население сельского муниципального образования составляет – 1257 чел., в том числе село Эсто-Алтай – 1167 чел., село Сладкое – 90 чел. В последние годы в Эсто-Алтайском сельского муниципального образования Республики Калмыкия проводилась целенаправленная работа по благоустройству и социальному развитию населённых пунктов. В то же время в вопросах благоустройства территории сельского муниципального образования имеется ряд проблем.».

* 1. В Разделе 4 Программы абзац первый изложить в новой редакции:

«Общий объем финансирования Программы составляет: в 2021-2023 годах – 2354,7 тысяч рублей, в том числе:

средства местного бюджета — 776,84 тысяч рублей

в том числе:

2021 год — 0 тыс. руб.

2022 год — 0 тыс. руб.

2023 год — 776,84 тыс. руб.».

* 1. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 гг.» изложить в новой редакции согласно приложению № 1.
  2. Перечень целевых показателей Программы изложить в новой редакции согласно приложению № 2.
  3. Подпрограмма 1 «Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок» изложить в новой редакции согласно приложению № 3.

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава (ахлачи)

Эсто-Алтайского сельского

муниципального образования

Республики Калмыкия А.К. Манджиков

Приложение № 1

к постановлению

администрации Эсто-Алтайского СМО РК

№ 25 от 21 ноября 2022 г.

**Перечень**

**мероприятий по реализации муниципальной программы**

**«Благоустройство территории Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия на 2021-2023 гг.»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Раздел | Исполнители | Срок исполнения | Источник финансирования. | 2021 г  (тыс.руб.) | 2022 г  (тыс.руб.) | 2023 г  (тыс.руб.) |
| 1 | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | Администрация  Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | ежегодно | Бюджет сельского муниципального образования | 0 | 0 | 776,84 |
| 2. | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | Администрация  Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия | ежегодно | Бюджет сельского муниципального образования | 0 | 0 | 0 |
|  | **ВСЕГО:** |  |  |  | 0 | 0 | **776,84** |

Приложение № 2

к постановлению

администрации Эсто-Алтайского СМО РК

№ 25 от 21 ноября 2022 г.

**Перечень целевых показателей Программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателей | | | Ожидаемый результат |
| 2021 г. | 2022 г. | 2023 г. |  |
| 1 | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок | % | 0 | 0 | 100 | Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий |
| 2 | Организация освещения территории, включая архитектурную подсветку зданий, строений, сооружений, в том числе с использованием энергосберегающих технологий | % | 0 | 0 | 0 | Создание комфортных условий жизни в сельской местности, активизация участия граждан в реализации инициативных проектов, направленных на решение приоритетных задач развития сельских территорий |

Приложение № 3

к постановлению

администрации Эсто-Алтайского СМО РК

№ 25 от 21 ноября 2022 г.

### **Подпрограмма 1**

**«Организация пешеходных коммуникаций,**

**в том числе тротуаров, аллей, дорожек, тропинок»**

**Паспорт общественно значимого проекта по благоустройству сельских территорий, заявляемого для участия   
в софинансировании в 2023 году**

**Эсто-Алтайское сельское муниципальное образование**

**Республики Калмыкия**

*(полное наименование органа местного самоуправления)*

1. **Общая характеристика общественно значимого проекта**  
   **по благоустройству сельских территорий, заявляемого   
   для участия в софинансировании (далее – Проект)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Наименование Проекта** | Организация тротуарных дорожек по пешеходной части ул. Карла Маркса с. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия |
| Направления реализации Проекта[[1]](#footnote-1) | Организация пешеходных коммуникаций, в том числе тротуаров, аллей, велосипедных дорожек, тропинок |
| Количественные показатели (показатель) результатов Проекта по объектам, включенным в Проект[[2]](#footnote-2) | Пешеходный тротуар |
| Адрес или описание местоположения | Республика Калмыкия, Яшалтинский район, село Эсто-Алтай, ул. Карла Маркса |
| ОКТМО населенного пункта | 85650477101 |
| Численность населения на 1 января года подачи заявки в населенных пунктах, в котором реализуется Проект, чел. | 1167 |
| Благоустраиваемая площадь, на которой реализуется Проект, кв.м | 670 |
| Описание состава инициативной группы[[3]](#footnote-3) | Население села Эсто-Алтай |
| Продолжительность реализации Проекта (количество месяцев) | 6 мес. |
| Планируемая дата начала и дата окончания реализации Проекта | март 2023 – сентябрь 2023 |
| **Общие расходы по Проекту, тыс. руб.:** | **2 354,700** |
| в том числе за счет средств: |  |
| государственной поддержки (федерального и регионального бюджетов) | 1527.85714 |
| местного бюджета | 776,84000 |
| внебюджетных источников (вклад граждан, индивидуальных предпринимателей, общественных организаций, юридических лиц) (обязательное условие) | 50,00286 |
| из них:  **вклад граждан, тыс. руб.:** | **50,00286** |
| денежные средства | 0 |
| трудовое участие | 50,00286 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
| **вклад общественных, включая волонтерские, организаций, тыс. руб.:** | **0** |
| денежные средства | 0 |
| трудовое участие | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
| **вклад юридических лиц (индивидуальных предпринимателей), тыс. руб.:** | **0** |
| денежные средства | 0 |
| трудовое участие | 0 |
| предоставление помещений | 0 |
| предоставление технических средств | 0 |
|  |  |

**Расчет трудового участия:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Описание работ | Трудовые затраты, количество человеко-часов | Стоимость одного человека-часа,  руб. | Стоимость трудовых затрат, руб. |
| 1 | Демонтаж асфальта/бетонного основания | 62,5 | 800 | 50,00286 |
| 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  | **Всего:** |  |  |  |

**Целевая группа:**

|  |  |
| --- | --- |
| Численность населения, проголосовавших за Проект, чел. | 66 |
| Численность сельского населения, подтвердившего участие  в реализации Проекта, человек | 66 |
| Количество выгодоприобретателей[[4]](#footnote-4), чел. | 1167 |
| в том числе: |  |
| молодежь до 30 лет, чел. | 534 |
| маломобильная группа, чел. | 0 |

**II. Описание Проекта**

1. Село Эсто-Алтай является центральной усадьбой Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия с населением 1167 человек. Единственный путь чтобы местным жителям добраться на работу, в школу, попасть на остановку, дойти до ближайшего магазина, садика, больницы, библиотеки, хурула - это пешеходные дорожки. Покрытие тротуарных дорожек асфальтобетонное, было положено в 1980-х годах, с тех пор ремонт их не проводился. На всем пути следования по тротуарам пешеходов сопровождают ямы и выбоины, а ходить по ним в любую погоду невозможно. Молодым мамам приходится изловчиться, чтобы довезти своего ребенка на прием к врачу. Работники культуры часто проводят концерты, посвященные различным праздничным датам и порой, зрителями таких мероприятий являются люди пожилого возраста, которым так же тяжело даются все эти препятствия по тротуарам.

2.

Пешеходные дорожки, которые будут организованы в рамках реализации проекта «Организация тротуарных дорожек по пешеходной части ул. Карла Маркса с. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия» в рамках ведомственного проекта «Благоустройство сельских территорий» Государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» органично связаны с пешеходными дорожками, которые будут организованы в рамках программы Формирование комфортной городской среды по объекту: «Благоустройство общественной территории «Дубовая роща, ул. Карла Маркса, д. 47» в с. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия».

Кроме того, в 2023 году по результатам конкурсного отбора муниципальных образования Республики Калмыкия для предоставления субсидии на реализацию социально значимых проектов развития территорий муниципальных образований, основанных на местных инициативах, на территории Дубовой рощи села Эсто-Алтай будет реализован проект «Обустройство детской игровой площадки в с. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия».

3. Перечень каталогов сметных нормативов, принятых для составления сметной документации. Сметная стоимость строительства определена в соответствии с Методикой определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, работ по сохранению объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации на территории Российской Федерации, утвержденной приказом Минстроя России от 4 августа 2020 № 421/пр. Сметная стоимость по проектной документации определена базисно-индексным методом по ФЕР-2020 (с Изм. 1-9), ФССЦ, ФССЦпг01,ФССЦпг03.Перевод в текущие цены принят на II квартал 2022года, согласно Письма Министерства строительства и ЖКХ РФ № 32358-ИФ/09 от 08.07.2022г. Стоимость строительных ресурсов, отсутствующих в федеральных сметных нормативах, принята на основании конъектурного анализа утвержденных заказчиком цен, полученных в результате мониторинга техно-коммерческих предложений.

Нормы накладных расходов. Накладные расходы определены в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр.(Методика по разработке и применению нормативов накладных расходов, утвержденная Приказом Минстроя России № 812/пр)

Нормы сметной прибыли. Сметная прибыль определена в соответствии с Методикой по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр. (Методика по разработке и применению нормативов сметной прибыли, утвержденная Приказом Минстроя России № 774/пр)

4. Электронный аукцион.

5. По результатам реализации проекта «Организация тротуарных дорожек по пешеходной части ул. Карла Маркса с. Эсто-Алтай Яшалтинского района Республики Калмыкия» администрация Эсто-Алтайского сельского муниципального образования Республики Калмыкия обязуется создать одно рабочее место – рабочий по благоустройству территории для эффективного поддержания нормативного состояния и порядка на благоустраиваемой территории.

***2. План реализации мероприятий Проекта***

| Наименование мероприятия | Сроки реализации | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1. Подготовительные работы: | | |
| Определение подрядчика | январь - март 2023 | Глава Манджиков А.К. |
| Демонтажные работы | март-май 2023 |  |
| 1. Приобретение оборудования: | | |
|  |  |  |
| 1. Ремонтно-строительные работы: | | |
| Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшом вместимостью 0,25 м3, группа грунтов: 2  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 5 км  Работа на отвале, группа грунтов: 2-3  Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из песчано-гравийной смеси, дресвы  Смесь песчано-гравийная природная обогащенная с содержанием гравия 65-75%//Фракция 0-40 мм  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 140 км  Устройство оснований толщиной 12 см под тротуары из кирпичного или известнякового щебня(толщиной 5см)  На каждый 1 см изменения толщины оснований добавлять или исключать к расценке 27-07-002-01  Материалы из отсевов дробления осадочных горных пород для строительных работ: I класса, фракция до 10 мм, марка 600  Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 140 км  Распределение порошкообразных добавок: фрезами (Смешивание материалов)  Портландцемент общестроительного назначения бездобавочный М400 Д0 (ЦЕМ I 32,5Н)  Устройство покрытий из тротуарной плитки, количество плитки при укладке на 1 м2: 40 шт.  Брусчатка вибропрессованная двухслойная гладкая цветная, толщина 40 мм  Резка тротуарной плитки толщиной 70 мм: угловой шлифовальной машинкой | июнь-сентябрь 2023 | Глава Манджиков А.К. |
| **4.** Прочая деятельность (указать наименование): |  |  |

**III. Смета расходов по Проекту (руб.)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статьи сметы расходов | Общие расходы по Проекту | Запрашива-емые средства государствен-ной поддержки | Внебюджетные средства |
| Благоустройство общественной территории | 2 354,70000 | 1 527,86000 | 50,00286 |
| **Всего** | **2 354,70000** | **1 497,30000** | **50,00286** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава (глава администрации) муниципального образования | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  | (М.П., подпись) | (расшифровка подписи) |
| Исполнитель: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| (должность, контактный телефон) | (подпись) | (расшифровка подписи) |

1. В соответствии с приложением № 7 к Госпрограмме [↑](#footnote-ref-1)
2. Указывается краткое наименование объектов: детская площадка, спортивная площадка, зона отдыха, площадка для лиц с ограниченными возможностями здоровья, освещение территории, подсветка зданий, пешеходный тротуар, велосипедная дорожка, автомобильная парковка, велосипедная парковка, ремонт дороги, ограждение, оформление фасада, ливневый сток, колодец, колонка, площадка накопления твердых коммунальных отходов, природный ландшафт, водоем, памятник. [↑](#footnote-ref-2)
3. а) население муниципального образования, которое может быть представлено органами территориального общественного самоуправления, общественными организациями и объединениями;

   б) хозяйствующие субъекты, осуществляющие деятельность

   на территории соответствующего муниципального образования;

   в) бюджетные учреждения, в том числе в сфере образования, здравоохранения, культуры, социальной защиты, физической культуры и спорта, общественные организации и иные некоммерческие организации. [↑](#footnote-ref-3)
4. Количество жителей, которые получат пользу от проекта, пользователи объектами, созданным (обустроенным) в рамках проекта [↑](#footnote-ref-4)